## ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NÁMESTOVO

Cieľom Územného plánu (ďalej len ÚPN) mesta Námestovo je:

- získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj mesta na základe zohľadnenia odborných kritérií a dohody   všetkých zainteresovaných (občanov mesta, miestnej samosprávy, štátnej správy, a pod.),

-	zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta v návrhovom období (do roku 2025) v stanovenom rozsahu vytypovaním najvhodnejších rozvojových   plôch a smerov,

- stanovenie zásad funkčného využitia plôch tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim kolíziám jednotlivých funkcií,

-	stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,

- stanovenie priestorových regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v meste a vo voľnej krajine

- vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na rozvoj technického  vybavenia,

- vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne mesta.

- vytvorenie kvalitných životných podmienok pre všetkých obyvateľov a návštevníkov.

#### REALIZÁCIA  Územného  plánu  mesta  Námestovo  POZOSTÁVA  Z  OBSTARÁVANIA  A SPRACOVANIA:

## A. OBSTARÁVANIE

Obstarávanie Územného plánu mesta Námestovo (ďalej len ÚPN mesta Námestovo)  podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (Stavebný zákon), ktoré vykonáva osoba spôsobilá obstarávať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu v spolupráci s mestom. Túto činnosť na základe výsledku verejnej súťaže pre mesto vykonáva Ing. arch. Tatiana Bachtíkova, Liptovský Trnovec č.33 ,031 01 Liptovský Mikuláš s Registračným číslom OSO ÚPP a preukazu odbornej spôsobilosti reg. č. 156

Obstarávanie   pozostáva z týchto činností:

1.    Prípravné práce, zabezpečenie spracovania podkladov:

  - Prípravné práce.

  - Zabezpečenie podkladov pre spracovanie  prieskumov a rozborov v spolupráci s mestom.

  - Zabezpečenie oznámenia verejnosti o začatí obstarávania územného plánu spôsobom v mieste obvyklým.

- Zabezpečenie spracovania  prieskumov a rozborov:.

  - Zabezpečenie spracovanie prieskumov a rozborov.

  - Dohľad nad spracovaním a spolupráca pri vyhodnotení ich výstupov.

- Spracovanie zadania a jeho prerokovanie:

  - Spracovanie návrhu zadania pre územný plán v spolupráci s mestom.

Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a  požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

  - Zabezpečenie oznámenia verejnosti o prerokovaní zadania spôsobom v mieste obvyklým.

  - Zabezpečenie, aby odo dňa oznámenia a návrh zadania bol  vystavený na verejné nahliadnutie a stanovenie lehoty najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku návrhu vyjadriť.

  - Upovedomenie o prerokovaní návrhu zadania orgány územného plánovania, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté orgány vždy jednotlivo.

  - Prerokovanie návrhu zadania s  dotknutými fyzickými a právnickými, občanmi, ktorých vlastnícke práva sú riešením dotknuté a vlastníkmi verejného a technického vybavenia územia.

  - Prerokovanie stanovísk a písomných pripomienok ku návrhu, ktoré nebolo zohľadnené, s tými, ktorí ich uplatnili.

  - Predloženie správy o prerokovaní zmien  a doplnku spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach schvaľujúcemu orgánu. Mesto následne predloží krajskému úradu návrh zadania na preskúmanie.

  - Po súhlasnom vyjadrení od krajského úradu zabezpečenie čistopisu návrhu zadania  a predloženie na schválenie mestským zastupiteľstvom..

4. Zabezpečenie spracovania konceptu ÚPN mesta Námestovo, dohľad nad spracovaním a jeho prerokovanie:

  - Zabezpečenie spracovanie konceptu ÚPN mesta Námestovo.

  - Dohľad nad spracovaním konceptu ÚPN mesta Námestovo.

  - Zabezpečenie posudzovania konceptu v zmysle zákona č.24/2006.

  - Zabezpečenie oznámenia verejnosti o prerokovaní  konceptu spôsobom v mieste obvyklým.

  - Zabezpečenie, aby odo dňa oznámenia bol koncept vystavený na verejné nahliadnutie a stanovenie lehoty najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku návrhu vyjadriť.

  - Upovedomenie o prerokovaní konceptu dotknutý samosprávny kraj, dotknuté obce, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, vždy jednotlivo.

  - Prerokovanie konceptu s dotknutým samosprávnym krajom,  dotknutými obcami, ktorých územie sa riešenie týka, dotknutými orgánmi a s dotknutými právnickými osobami.

  - Odstránenie rozporov a vypracovanie súborného stanoviska.

5. Zabezpečenie spracovania návrhu ÚPN mesta Námestovo, dohľad nad spracovaním a jeho prerokovanie:

  - Zabezpečenie spracovanie návrhu ÚPN mesta Námestovo.

5.2.Dohľad nad spracovaním návrhu ÚPN mesta Námestovo.

5.3.Zabezpečenie oznámenia verejnosti o prerokovaní návrhu spôsobom v mieste obvyklým.

5.4.Zabezpečenie, aby odo dňa oznámenia bol návrh vystavený na verejné nahliadnutie a stanovenie lehoty najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku návrhu vyjadriť.

5.5.Upovedomenie o prerokovaní návrhu dotknutý samosprávny kraj,  dotknuté obce,  dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, vždy jednotlivo.

5.6.Prerokovanie návrhu s dotknutým samosprávnym krajom, dotknutými obcami, ktorých územie sa riešenie týka, dotknutými orgánmi a s dotknutými právnickými osobami.

5.7.Odstránenie rozporov a dohodnutie návrhu ÚPN mesta Námestovo.

6.Podklady na schválenie návrhu ÚPN mesta Námestovo:

6.1.Predloženie správy o prerokovaní návrhu spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach a  návrh všeobecne záväzného právneho predpisu schvaľujúcemu orgánu. Mesto následne predloží krajskému stavebnému úradu návrh na preskúmanie súladu návrhu v zmysle §25 stavebného zákona spolu s čistopisom územného plánu.

6.2.Po súhlasnom vyjadrení súladu, mesto  schvaľuje územný plán  a jej záväzné časti ako  všeobecne záväzné nariadenie.

6.3.Označenie textovej časti  ÚPN mesta Námestovo, hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou.

6.4.Vyhotovenie registračného listu o obsahu ÚPN mesta Námestovo a doručenie spolu s kópiou uznesenia o schválení ministerstvu.

Poznámka:

Spolupráca osoby spôsobilej obstarávať ÚPN mesta Námestovo je  nevyhnutná najmä pri prerokovaní zadania, prerokovaní konceptu územného plánu, prerokovaní návrhu územného plánu a pri schvaľovaní územného plánu.

## B. SPRACOVANIE

Spracovanie Územného plánu mesta Námestovo (ďalej len ÚPN mesta Námestovo  vykonáva  autorizovaný architekt SKA (SKA - Slovenská komora architektov), spôsobilý spracovávať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu .Na základe výsledku verejného obstarávania spracovateľom tejto dokumentácie je ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR GAM ,Námestie Andreja Hlinku 27 034 01 Ružomberok s hlavným riešiteľom Ing.arch.Marián  Goč, autorizovaný architekt SKA  -reg.číslo 078 AA

Spracovanie pozostáva z týchto fáz:

## 1. PRIESKUMY A ROZBORY

Cieľom prieskumov a rozborov je poznanie a vyhodnotenie súčasného stavu riešeného územia, identifikovanie disproporcií a rozvojových tendencií územia a stretov záujmov a zdokumentovanie problémov, ktoré je potrebné riešiť ako podklad pre spracovanie zadania pre spracovanie ÚPN. Dôležitým výstupom prieskumov a rozborov je súhrnný problémový výkres, v ktorom sú znázornené hlavné strety záujmov v území. Tento výstup je jedným zo základných podkladov pre vypracovanie zadania, ako ďalšej etapy obstarania územnoplánovacej dokumentácie.

V súlade s ustanoveniami §7, odst. 4 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. bude súčasťou textovej aj grafickej časti  Prieskumov a rozborov Krajinnoekologický plán.

## 2. KONCEPT  ÚZEMNÉHO PLÁNU

## 3. NÁVRH  ÚZEMNÉHO PLÁNU

## 4. ČISTOPIS ÚZEMNÉHO PLÁNU

Územný plán mesta Námestovo  bude vypracovaný podľa Zákona č.50/1997 Zb. v platnom znení.

Vzhľadom na to, že sa jedná o územný plán pre mesto, ktorá má viac ako 2 000 obyvateľov, požadujeme územný plán spracovať v troch etapách

- I.   etapa - KONCEPT,

- II.  etapa - NÁVRH  a

- III. etapa - ČISTOPIS.

KONCEPT, NÁVRH A ČISTOPIS ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA NÁMESTOVO

sa budú skladať z týchto častí:

TEXTOVÁ  ČASŤ

- Základné údaje

- Riešenie územného plánu

- Doplňujúce údaje

- Dokladová časť, ktorá sa po skončení prerokovania konceptu (návrhu) priloží k dokumentácii o prerokovaní.

GRAFICKÁ  ČASŤ

1 - Výkres širších vzťahov							M 1: 50 000

2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby		M 1: 10 000

3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby		M 1:   5 000

4 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia				M 1:   5 000

5 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia				M 1:   5 000

6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov USES		M 1.  10 000

7 - Výkres záberov PP a LPF na stavebné a iné zámery				M 1:   5 000

Poznámka:

Súčasťou procesu tvorby konceptu územného plánu bude komplexné zabezpečenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu podľa ustanovení zákona č. 24/ 2006 Z.z., vrátane vyhotovenia potrebných materiálov.